КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ИДРИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2018 с. Майское Утро № 19 -п

О подготовке к паводку

В связи с высоким запасом снежного покрова и в целях защиты населения, сохранности жилых помещений, объектов экономики и материально- технических ресурсов на территории Майского сельсовета во время весеннего паводка 2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, сохранности жилых помещений ,объектов экономики и материально-технических ресурсов в период весеннего половодья на территории Майского сельсовета.

1. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности на подведомственных территориях принять меры по предупреждению к ликвидации чрезвычайных ситуаций и сохранности материальных ценностей (автотранспорт, с/техника, сельскохозяйственные животные) в период весеннего половодья.

3. Информировать население с.Майское утро и д.Малый Телек по обеспечению безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка.

1. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

5.Постановление вступает в силу со дня подписания.  
  
  
  
Глава Майского сельсовета С.В.Митин

Приложение № 1 к постановлению  
 Главы сельсовета №19-п от 26.03.2018  
 План мероприятий  
 По защите населения и предприятий во время весеннего паводка 2018 г.,  
 на территории Майского сельсовета

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Степень угрозы | Срок исполнения | Привлекаемые силы и средства | Ответственные исполнители | Источники финансирования |
| 1 | Приведение в готовность имеющихся сил и средств, необходимых для выполнения противо паводковых мероприятий, в рамках осуществления своей деятельности. | Подтопление объектов организаций | До 02.04.2018 | Сельсовет и сельскохозяйственные организации | Глава сельсовета ,руководители организаций | Местный бюджет, средства организаций |
| 2 | Создание резерва материально-технических ресурсов сельсовета и организаций для ликвидации : ГСМ ,техника. | Подтопление объектов | До 02.04.2018 | Сельсовет и сельскохозяйственные организации | Глава сельсовета ,руководители организаций | Местный бюджет, средства организаций |
| 3 | Проведение предупредительных работ по недопущению подтопления скотомогильника ,свалки. | Подтопление площадки для хранения бытовых отходов талыми водами | До 02.04.2018 | Техника ООО «Ирина» | Глава сельсовета ,руководители организаций | Местный бюджет, средства организаций |
| 4 | Проведение предупредительных мероприятий по очистке водоотводов ,дренажных канав ,кюветов, водопропускных труб от снега. | Подтопление жилых строений, объектов организаций | До начала паводкового периода | Техника ООО «Ирина» | Глава сельсовета ,руководители организаций | Местный бюджет, средства организаций |
| 5 | Организация связи и информирование населения на случай затопления жилых помещений частного сектора и объектов подведомственных территорий | При подтоплении жилых домов и объектов | Постоянно в паводковый период | Сельсовет и сельскохозяйственные организации | Глава сельсовета ,руководители организаций | Местный бюджет, средства организаций |
| 6 | Организация мероприятий при эвакуации населения и сельскохозяйственных животных из затопляемой зоны | При подтоплении ул.Заречная, части ул.Советская и плем-объединения «Репродукт» | В паводковый период | Сельсовет и сельскохозяйственные организации, местное население | Глава сельсовета ,руководители организаций, местное население | Местный бюджет, средства организаций |

Глава Майского сельсовета С.В.Митин